融水苗族自治县人民政府

办公室文件

融政办发〔2020〕32号

融水苗族自治县人民政府办公室

关于印发《融水苗族自治县2020年农村危房改造工程验收工作方案》的通知

各乡镇人民政府，县直机关各有关部门、各有关单位：

《融水苗族自治县2020年农村危房改造工程验收工作方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

融水苗族自治县人民政府办公室

2020年6月3日

融水苗族自治县

2020年农村危房改造工程验收工作方案

为扎实推进全县农村危房改造验收工作，确保我县年度目标任务顺利完成，结合我县实际，特制订本方案。

一、验收管理办法

2020年危改项目按照竣工一户验收一户的办法管理。

竣工标准：根据《自治区住房安全保障战役指挥部关于印发2020年广西脱贫攻坚住房安全保障战役实施方案的通知》（桂住房战役〔2020〕5号），以新建方式实施改造的，房屋整体建设完成、装好门窗、接通生活用电、村屯通水、达到入住条件可视为竣工；以维修加固方式实施改造的，按照加固方案完成建设任务，消除住房安全隐患可视为竣工。

验收标准：按照住房城乡建设部《农村危房改造基本安全技术导则》（建办村函〔2018〕172号），由县区住房城乡建设部门会同财政、扶贫等部门和乡镇共同组成验收组，及时、逐户组织验收。

# 二、验收内容

验收内容主要包括：政策措施、监督管理、工程实施、资金管理、信息管理、工程质量、完成检查任务情况等方面。验收组主要按照《广西农村危房改造户房屋验收表》（附件1）、《广西农村危房改造工程验收汇总表》（附件2）、《农危房改造档案信息》（附件3）、《融水县2020年农村危房改造县级验收入户验收问卷》（附件4）、《入户现场抽查登记表》（附件5）、《融水县农村危房改造项目验收督查组评分表》（附件6）的有关内容逐项进行核验。

三、验收人员构成及职责

农村危房改造县级验收工作分两个大组，一是逐户验收工作组，二是抽查验收工作组。

（一）人员构成

逐户验收工作组：由县住房保障专职组驻办负责人、各乡镇分管领导、2020年广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员（含第一书记）组成；组长由县住房保障专职组驻办负责人担任，副组长由各乡镇分管危房改造工作的领导担任。

抽查验收工作组：由县住房保障专责小组驻办人员及成员单位抽调人员组成。（具体人员名单见附件7）

（二）工作职责

住房保障专职组驻办负责人：一是负责组织县级验收培训工作；二是协调成员单位抽调人员与驻办人员同共参加抽查验收工作。三是协调乡镇组织人员开展逐户验收工作。

各乡镇分管领导：负责入户验收人员的调度和工作安排，督促成员按照要求完成入户验收任务，并用进度表及时报送竣工验收合格名单，今年改造任务全部验收完成后，将《广西农村危房改造工程验收汇总表》（附件2）报送至县危改办并于7月10日前将验收情况总结报送县危改办（电子版发至邮箱：rsxwgb@163.com）。

脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员（含第一书记）：主要任务是逐户进行验收。验收的主要内容包括：一是核实《农危房改造档案信息》（附件3）的内容是否真实、准确，录入的改造前、中、后的照片是否与实际相吻合，如不吻合或未有相片的请协助采集相片并做好标识，交乡镇危改办工作人员及时修改完善农户系统信息。二是填写《广西农村危房改造工程房屋验收表》（附件1）并签字。三是完成融水县2020年农村危房改造县级验收入户验收问卷（附件4）。

住房保障专责小组驻办人员及成员单位抽调人员：一是对逐户验收工作组进行业务指导；二是对各乡镇按分类指标任务（区级指标、市县指标）进行抽查验收。抽查比例不低于分类指标任务的10%且每乡镇抽查总户数不能少于10户，重点抽查2020年计划脱贫摘帽村及自治区下达的369户改造农户。各乡镇要把抽查农户的农危房改造档案信息（附件3）打印出来，供验收考评督导组现场入户核实。

四、验收工作要求

乡镇人民政府、各成员单位要高度重视，密切配合，确保抽调人员到位，对照职责分工扎实开展项目验收。车辆由机关后勤服务中心及乡镇人民政府负责协调落实。验收完成后乡镇要及时将《广西农村危房改造户房屋验收表》（附件1）报送县危改办盖章。

五、其它事项

根据《广西壮族自治区农村危房改造工程工作规程》（2017年修订）规定，验收合格的项目，要于30天内将项目资金拨给农户。请各乡镇按程序做好验收后资金拨付公示，并及时、足额将资金通过“一卡（折）通”拨给农户，并于拨款后7个工作日内到县危改办报账。

附件：1．广西农村危房改造户房屋验收表（2020年度）

2．广西农村危房改造工程验收汇总表（2020年度）

3．农危房改造档案信息

4．融水苗族自治县2020年农村危房改造县级验收入户调查问卷

5．入户现场抽查登记表

6．融水苗族自治县2020年危房改造县级验收考评表

7．2020年农村危房改造工程验收人员安排表

附件1

广西农村危房改造户房屋验收表（2020年度）

| 建房 地点 | 柳州市融水县 乡(镇) 村 屯 | 是否占 用农保地 | (是 (否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户主 姓名 |  | 身份证号 |  | 家庭人数 |  | 联系电话 |  |
| 农户贫困类型 | (建档立卡贫困户 (19年脱贫户 (18年脱贫户 (17年脱贫户 (16年脱贫户 (15年退出户 (14年退出户 (低保户 (分散供养特困户 (边缘户 (其他贫困户 | 特殊家 庭类型 | (特殊困难户 (贫困残疾人户 ((诚信)计生户 (军人(遗属)民政优抚户 |
| 改造 方式 | (新建 (维修 (置换 | 开工日期 |  | 竣工 日期 |  | 建筑层数 |  |
| 农户信息核验 | 上述农户信息是否与审批表相符。(是 (否 是否符合农村危房改造补助对象。(是 (否 | 房屋结构形式 | (土木 (砖木 (木结构 (石木 (砖混 (砖土混杂 |
| 最低 建设 要求 验收 | 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注说明 |
|  |  |  | 有无及完备性 | 安全性 | 观感质量 |  |
|  | 1 | 建筑选址 | / |  | / |  |
|  | 2 | 建筑面积 | m2 | / | / |  |
|  | 3 | 功能分区 | (厕所 (厨房 (卧室 | / | / |  |
|  | 4 | 室内净高 | 米 | / | / |  |
|  | 5 | 地基 | / |  | / |  |
|  | 6 | 基础 |  |  | / |  |
|  | 7 | 抗震措施 | (地梁 (圈梁 (构造柱 |  | / |  |
|  | 8 | 墙体 | (修整加固 (砌砖加固 |  |  | 维修户必须选填 |
|  | 9 | 门窗 |  |  |  |  |
|  | 10 | 梁、柱 | (新增 (修整 |  |  | 维修户必须选填 |
|  | 11 | 楼板 |  |  |  |  |
|  | 12 | 楼梯 |  |  | / |  |
|  | 13 | 阳台、露台 | / |  | / |  |
|  | 14 | 屋面 | (坡面 (改瓦 (平面 (围护构件 |  |  |  |
|  | 15 | 室内地面 | / | / |  |  |
|  | 16 | 日照 |  | / | / |  |
|  | 17 | 采光 |  | / | / |  |
|  | 18 | 通风 |  | / | / |  |
| 其他 | 对原宅基已进行清理，旧房全部拆除 (是 (否 | 备注说明： |
| 乡镇 验收 | 验收结论：合格( 不合格( 验收组签字： 验收日期： 年 月 日 乡镇人民政府（章） |
| 县级 验收 | 验收结论：合格( 不合格( 验收组签字： 验收日期： 年 月 日 县级农村危房改造工作办公室（章） |

注：此表由乡镇在组织验收时填写，并存入农户纸质档案，县级验收时检查并完善签印手续。

附件2

广西农村危房改造工程验收汇总表（2020年度）

填表单位：_____________________（盖章）           填表时间：     年   月   日

| 本年度农村危房改造情况 |
| --- |
| 上级下达任务（户） | 涉及乡镇（个） | 涉及行政村（个） | 涉及自然村（个） |
| 完成任务 | 其中 |
|  | 拆旧建新 | 无房新建 | 旧房加固 |
| 户 | 面积（㎡） | 户 | 面积（㎡） | 户 | 面积（㎡） | 户 | 面积（㎡） |
| 涉及各农户类型户数 | 特殊奖补及其它 (已含涉及各农户类型户数） |
| 建档立卡贫困户 | 低保户 | 分散供养特困户 | 边缘户 | 其它贫困户 | 残疾人户 | 诚信计生 示范户 | 军人(遗属)优抚户 |
| 房屋验收情况 |
| 验收总户数① | 验收合格户数② | 新建住房面积超出5%小于50%按维修标准发放户数③ | 验收合格率（％） ④=（②+③）/①*100 | 新建住房面积超出50%取消户数 | 其它原因取消户数 | 未竣工可整改户数 | 不合格调整户数 |
| 拆旧还基情况 |
| 拆除旧房户数 | 安排新宅基地面积（㎡） | 收回旧宅基地面积（㎡） | 其它需说明的事项： |
| 总户数 | 建档立卡贫困户户数 |  |  |  |
| 资金情况 |
| 累计完成 投资 （万元） | 农户自筹（万元） | 补助资金（万元） | 已拨付到户资金（万元） | 其他补助 | 其他补助资金说明： |
|  |  | 小计 | 危改财政补助 | 粤桂帮扶补助 | 小计 | 危改财政补助 | 粤桂帮扶补助 |  |  |
| 其他情况 |
| 农户上访事件(起) | 查处违法违纪案件(起) | 查处违法违纪人员(人) | 其它需说明的事项： |

注：（1）此表在乡镇及县级完成验收后分别填写，其中乡镇一级汇总时“涉及乡镇”一项不用填写；（2）乡镇及县级完成此表填写后，均要报上一级住建部门备案；（3）“拆旧还基情况”对于验收后拆旧房的具体时间请填写在：其它需说明的事项。

附件3

[      ]农危房改造档案信息

| 系统编码 | 系统编码： |  |
| --- | --- | --- |
| 农户基本信息 | 户主姓名： |  | 身份证号 |  |
|  | 地区： |  |
|  | 民族 |  | 家庭人数 |  |
| 农户情况 | 农户联系电话 |  | 上年家庭年纯收入 |  |
|  | 农户贫困类型 |  | 是否贫困残疾人家庭 |  |
|  | 旧住房建设年代 |  | 旧住房结构类型 |  |
|  | 旧住房面积 |  |
| 改造情况 | 改造原因 |  | 改造方式 |  |
|  | 建设方式 |  | 改造后房屋结构类型 |  |
|  | 改造后房屋面积 |  | 改造后房屋产权 |  |
| 进度情况 | 列入计划的年度 |  | 批准日期 |  |
|  | 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
|  | 是否已验收 |  |
| 资金情况 | 享受补助资金类型 |  |
|  | 总投资 |  | 各级政府补助资金 |  |
|  | 农户危房改造贷款 |  | 农户其他自筹资金 |  |
| 照片情况 | 改造前照片 |  | 改造中照片 |  |
|  | 改造后照片 |  | 资金拨付凭证 |  |
| 数据预警分析 |  |

此表录入检索系统后直接打印

附件4

融水苗族自治县2020年农村危房改造县级验收入户验收问卷

| 户主姓名： | 家庭住址： 乡（镇） 村 屯 |
| --- | --- |
| 问题1：是否了解今年危改政策？是否了解自已应获得政府补助资金是多少？ 选项：①了解。我户应获危改补助资金 元。 ②不了解。工作组人员告知应获危改补助资金 元。 |
| 问题2：获得今年的危改指标，是否有县、乡工作人员或者是村委成员向你索要好处费或者是索取回扣？如有，请如实反映。 答： |
| 问题3：新建房屋后是否已拆除旧房并对原宅基进行清理？ 答： |
| 问题4：对今年危改工作是否满意？ 答：(满意 (不太满意 (不满意 意见和建议： |
| 被调查人员签名（盖手印）： 备注：户主（ ） 与户主关系（ ） 年 月 日 |
| 调查人员签名： 年 月 日 |

| 附件5 入户现场抽查登记表 |
| --- |
| 乡（镇） 户主姓名 身份证号 竣工户（是 否 ） |
| 类型 | 项目名称 | 是否真实 | 情况说明 | 类型 | 项目名称 | 是否真实 | 情况说明 |
| 农户情况 | 身份证号 |  |  | 地址情况 | 乡（镇） |  |  |
|  | 家庭人数 |  |  |  | 村民委员会 |  |  |
|  | 民族 |  |  |  | 村民小组 |  |  |
|  | 农户贫困类型 |  |  | 进度情况 | 批准日期 |  |  |
|  | 上年家庭年纯收入 |  |  |  | 开工日期 |  |  |
|  | 旧住房建造年代 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |
|  | 旧住房建筑面积 |  |  |  | 是否已验收 |  |  |
|  | 旧住房结构类型 |  |  | 资金情况 | 享受补助资金类型 |  |  |
| 改造情况 | 改造原因 |  |  |  | 各级政府补助资金 |  |  |
|  | 改造方式 |  |  |  | 农户危房改造贷款 |  |  |
|  | 建设方式 |  |  |  | 农户其它自筹资金 |  |  |
|  | 改造后房屋结构类型 |  |  | 照片情况 | 改造前照片 |  |  |
|  | 改造后房屋面积 |  |  |  | 改造中照片 |  |  |
|  | 改造后房屋产权 |  |  |  | 改造后照片 |  |  |
| 以上小计 | 不真实的共 项 |
| 其他情况 | 危房改造对象认定是否准确 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否已开工 | 是□ 否□ | 未开工的不考核以下项目 |
|  | 是否符合抗震安全基本要求 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否已达到领取补助资金条件 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否领取了补助资金 | 是□ 否□ | 领取补助资金 元 |
|  | 是否被索要回扣或好处费 | 是□ 否□ |  |
|  | 施工人员信息、建筑工匠培训合格证明材料、施工协议或承诺书及现场检查记录是否齐备 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否实施技术指导和质量检查 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否实施卫生厕所、人畜分离/建筑节能改造 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否对危房改造满意 | 是□ 否□ |  |
| 注：1、一户一表；2、真实的请填“√”，否则填“×”；3、判断为“×”或“否”的请注明情况；4、本表及对应农户档案表须随检查报告一并提交县危改办。 督导组成员 联系人 联系电话 填报日期 年 月 日 |

附件6

| 融水苗族自治县2020年危房改造县级验收考评表 |
| --- |
| 序号 | 评价项目 | 评价指标 | 分值 | 评价方式 | 检查结果 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 政策措施 （8分） | 是否制定乡镇实施方案及相关工作制度 | 4 | 检查组查阅有关文件材料 |  | 有实施方案得2分，有工作制度得2分， 无得0分 |  |
| 2 |  | 对无自筹自建能力农户是否制定政策、采取措施推进项目开展 | 4 |  |  | 制定政策得2份，措施得力得2份，否 则计0分 |  |
| 3 | 监督管理（24分） | 是否实施了农户申请、村评议、乡镇审核、县级审批的补助对象确定程序 | 6 | 走访、查阅资料 |  | 村级评议、乡镇审核、报送县级审批每 缺少1个环节扣2分。 |  |
| 4 |  | 危房认定及对象认定不精准的农户所占比例 | 3 | 检查组查阅有关文件材料 |  | 危房认定及对象认定每错一户分别扣0.2分，扣完为止 |  |
| 5 |  | 是否开展了有关政策、成效等宣传 | 3 |  |  | “是”得满分，“否”得0分 |  |
| 6 |  | 是否开展了有关管理、技术等培训 | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  | 是否开展了工程质量和抗震安全等技术指导与检查 | 3 |  |  |  |  |
| 8 |  | 是否开展了乡级验收考评工作 | 3 |  |  |  |  |
| 9 |  | 是否将改造户名单在政务外网进行公示 | 3 |  |  | 名单公示得3分，名单公布得2分，均无得0分 |  |
| 10 | 工程实施（19分） | 竣工率 | 10 | 危改办查阅信息系统年末数据 | % | 按“乡镇竣工率×10”计分，最高得10分，最低得0分 |  |
| 11 |  | 自建率 | 2 |  | % | 按“（乡镇自建率-全县平均值+10%）×20”计分，最高得2分，最低得0分 |  |
| 12 |  | 建档立卡贫困户所占比例 | 3 |  | % | 按“（乡镇比例-全县平均值+10%）×30”计分，最高得3分，最低得0分 |  |
| 13 |  | 改造后房屋面积超标农户所占比例 | 4 |  | % | 以3人以下含3人户不超过80平方米、3人以上户人均不超过25平方米为标准统计超标农户所占比例，再按“（10%-该乡镇比例）×40”计分，最高得4分，最低得0分 |  |
| 融水苗族自治县2020年危房改造县级验收考评表 |
| 序号 | 评价项目 | 评价指标 | 分值 | 评价方式 | 检查结果 | 评分标准 | 得分 |
| 14 | 资金管理（13分） | 补助资金是否实行专项管理、专款专用 | 4 | 检查组查阅文件材料和现场检查 |  | “是”且未在现场检查中发现资金挪用现象得满分，否则每发现一例扣1分，扣完为止；“否”得0分 |  |
| 15 |  | 政府补助资金是否及时足额拨付到户 | 6 |  | 户 | 抽查资金拨付到户材料，按“(抽查农户中足额拨付资金户数/抽查农户总数)×6”计分，最高得6分，最低得0分 |  |
| 16 |  | 被索要回扣、好处费的农户数 | 3 |  | 户 | 每发现一例扣0.5分，扣完为止 |  |
| 17 | 信息管理（24分） | 是否按照要求建立危改户纸质档案，有关材料是否齐全 | 10 | 查阅抽查的农户纸质档案 | 缺 项 | 按一户一档材料目录，每户每缺1项扣0.1分，扣完即止 |  |
| 18 |  | 报表及其他相关数据材料报送情况 | 5 | 由县危改办评分 | 迟报 次、出错 次 | 根据日常报送相关数据材料是否及时和准确进行评分，迟报1次扣0.2分，出错1次扣0.1分，扣完为止 |  |
| 19 |  | 农户档案录入率 | 5 | 县危改办查阅信息系统数据 | % | 按“乡镇录入率×5”计分，最高得5分，最低得0分 |  |
| 20 |  | 农户档案数据预警数 | 4 |  | % | 第19项指标低于50%得0分；否则分别按“乡镇错误率×20”和“存疑率×20”扣分，扣完为止 |  |
| 21 | 工程质量（12分） | 选址存在安全隐患农户所占比例 | 3 | 检查组现场 抽查 | % | 按“选址安全隐患率×3”扣分，最高扣3分 |  |
| 22 |  | 未得到技术指导农户所占比例 | 3 |  | % | 按“未得到技术指导率×3”扣分，最高扣3分 |  |
| 23 |  | 不符合抗震安全基本要求农户所占比例 | 3 |  | % | 按“不符合抗震安全要求率×3”扣分，最高扣3分 |  |
| 24 |  | 对危房改造表示不满意的农户所占比例 | 3 |  | % | 按“不满意率×3”扣分，最高扣3分 |  |
| 得分总计 |  | 100 |  |  |  |  |
| 检查组 联系人 联系电话 填报日期 年 月 日 检查组成员（签名） d |

附件7

2020年农村危房改造工程验收人员安排表

| 乡 镇 | 各乡镇负责人 | 成 员 | 车辆安排 （含司机） | 危改验收 考评指导组 | 车辆 安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 融水镇 | 分管领导 | 驻村工作队员 | 乡（镇）人民政府负责安排车辆 | 韦世丰（县住建局） 欧良鲜（县住房保障组） 韦盛红（县发改局） 吴 芳（县住房保障组） | 由县住房保障专责组负责安排车辆 |
| 四荣乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  |  |  |
| 怀宝镇 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  |  |  |
| 永乐乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  | 贾红光（县住房保障组） 张 敏（县住房保障组） 杨 帆（县住建局） 贾妮茜（县住房保障组） |  |
| 香粉乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  |  |  |
| 安陲乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  |  |  |
| 和睦镇 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  | 韦树克（县农业农村局） 黄伟宏（县住建局） 覃 聪（县公安局） 唐华文（县财政局） |  |
| 大浪镇 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  |  |  |
| 白云乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  |  |  |
| 滚贝侗族乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  | 熊文东（县住建局） 肖仁杰（县自然规划局） 贾 俊（县扶贫办） 何 静（县住房保障组） |  |
| 杆洞乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  |  |  |
| 同练瑶族乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  |  |  |
| 安太乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  | 韦玉义（县住建局） 杨 杰（县住建局） 韦 梓（县扶贫办） 黄建京（县市场监管局） 潘丽珍（县住建局） 韦鸾芝（县残联） |  |
| 洞头镇 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  |  |  |
| 三防镇 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  |  |  |
| 汪洞乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  |  |  |
| 红水乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  | 何利荣（县住房保障组） 杨 君（县住房保障组） 李水平（县人社局） |  |
| 拱洞乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  |  |  |
| 大年乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  | 欧阳梦怡（县住房保障组） 杨坚华（县住建局） 黄崇林（县林业局） |  |
| 良寨乡 | 分管领导 | 驻村工作队员 |  |  |  |

公开方式：主动公开

融水苗族自治县人民政府办公室          2020年6月3日印发