融 水  苗  族  自  治  县

审 计 结 果 公 告

2023 年第 1号

融水苗族自治县审计局办公室

— 4 —

融水县小荣大岭公益生态公墓一期及进场道路项目执行情况审计

（2023年5月18日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，融水苗族自治县审计局派出审计组，自2022年1月18日至2023年2月14日，对融水县融创产业投资发展有限责任公司组织实施的融水县小荣大岭公益生态公墓一期及进场道路项目执行情况进行审计。审计采取查阅与项目实施有关的文件、验收结论和财务资料。融水县融创产业投资发展有限责任公司对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责，并对此作出了书面承诺，融水苗族自治县审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况

- 项目基本情况

公墓一期工程主要建设内容为单人墓376座，双人墓252座，建筑面积约为20045.04m2，公墓进场道路工程主要建设内容为全长1.819公里的四级公路。2019年11月25日通过桂诚工程造价咨询事务有限责任公司代理招标，确定公墓一期工程施工单位为广西防城港盛华建设工程有限公司。2019年11月6日通过广西桂水工程咨询有限公司代理招标，确定公墓一期工程施工单位为广西大工建设有限公司。

（二）资金收支情况

截至2022年8月12日，收到县财政局拨入项目专款合计4,705,456元，其中，森林植被恢复费200,450元，工程经费4,505,006元；支出合计4,364,166.87元，其中，森林植被恢复费200,450元，工程款3,470,591元，设计费157,731元，监理费88,842元,其他费用446552.87元。

公墓一期工程项目评审中心审定的工程结算金额为2,770,610元，已支付工程款2,687,490元，未支付83,120元。

进场道路工程结算金额为783,101.15元，已支付工程款783,101元。

（三）项目合同签订情况

融水县小荣大岭公益生态公墓一期项目：

1. 2019年7月26日县融创公司与广西沃森工程设计有限公司签订了建设工程设计合同，合同金额129,100元。

2. 2019年9月21日县融创公司与南宁天朗项目管理咨询有限责任公司签订了建设工程委托监理合同，合同金额42,120元。

3.2019年11月27日县融创公司与广西防城港盛华建设工程有限公司签订了施工合同书，合同金额2,927,594.87元。

融水县小荣大岭公益生态公墓进场道路项目：

1. 2019年9月12日县融创公司与广西远恒工程设计有限公司签订了建设工程设计合同，合同金额24,531元。

2. 2019年9月21日县融创公司与南宁天朗项目管理咨询有限责任公司签订了建设工程委托监理合同，合同金额19.577元。

3.2019年11月3日县融创公司与广西大工建设有限公司融水分公司签订了施工合同书，合同金额799,936元。

（四）工程合同履行及结算情况

公墓一期工程施工合同约定工期为2019年11月28日至2020年1月26日，60天。公墓进场道路工程施工合同约定工期为2019年11月5日至2019年12月5日，30天。

工程结算审计由县融创公司委托县财政投资工程项目评审中心对该工程竣工结算进行审核。审计组直接采用县财政投资工程项目评审中心提供的审核结果作为审计证据。

该公墓一期工程送审结算金额2,909,871.33元，审定金额2,770,610.00元。公墓进场道路工程送审结算金额819,836.73元，审定金额783,101.15元。

二、审计评价意见

经审计，融水县融创产业投资发展有限责任公司提供的项目决算资料，符合《中华人民共和国会计法》等法律法规规定和融水县小荣大岭公益生态公墓一期及进场道路项目的实际情况。建设单位在项目勘察测绘、设计及预算编制、工程施工、工程监理等环节，均按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定与相关单位签订合同，基本按合同规定的内容实施。

如果对本报告有异议，可以在本报告送达之日起60日内，提请融水苗族自治县人民政府裁决，裁决期间本报告照常执行。

本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告。

2023年2月24日

主办单位：融水苗族自治县审计局

编 制：融水苗族自治县审计局办公室